|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código contrato ITC y PLACSP** | **Solicitud** | **Tipo de Contrato** | **Objeto** | **Procedimiento Contratacion** | **Observaciones: SARA…** | **Valor Estimado** | **Importe adenda (IGIC excluido)** | **IGIC** | **Adjudicatario** | **NIF**  **adjudicatario** | **Fecha de Adjudicación** | **Originario**  **/Adenda /AD** | **fecha formalizacion** | **fecha inicio contrato/ adenda** | **fecha fin** | **plazo (dias)** | **plazo acumulado (días)** |
| **011b/21** | **0153/2020 bis** | **Servicios** | Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo (Santa  Lucía). | **A: Abierto no SARA** | **693.091,89 €** | **276.999,42 €** | **19.389,96 €** | **0,00 €** | **EULEN SEGURIDAD, S.L.** | **A-28369395** | **03/05/2021** | **Prórroga** | 09/05/2023 | 01/06/2021 | **31/05/2023** | 729,00 | 729,00 |
| **23d/ 21** | **0348/2021 bis** | **Obras** | Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica “Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)”, de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.867.561,31 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE** | **A-07088206** | **13/08/2021** | **Prórroga** | **16/03/2023** | **16/03/2023** | **31/05/2023** | 76,00 | 639,00 |
| **001d/2022** | **0205/2021 LOTE 2** | **Obras** | Adenda 3ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AM:Abierto Crit múltiples** | **NO SARA** | **522.494,87 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.** | **A-46146387** | **07/12/2021** | **Prórroga** | 26/12/2022 | 31/12/2022 | **30/06/2023** | 184,00 | 488,00 |
| **008d/2022** | **0205/2021 BIS** | **Obras** | 3ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.089.310,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.** | **B73089542** | **16/02/2022** | **Prórroga** | 26/12/2022 | 31/12/2022 | **30/06/2023** | 188,00 | 484,00 |
| **002d/2022** | **0057/2021** | **Obras** | Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **418.137,41 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA** | **U67656017** | 03/12/2021 | **Prórroga** | 26/12/2022 | 31/12/2022 | **30/06/2023** | 184,00 | 531,00 |
| **019b/2022** | **0611/2022** | **Suministro** | Adenda 1ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un preconcentrador de cultivo contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al  Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de  COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **120.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.** | **B-30835334** | **26/09/2022** | **Prórroga** | 05/04/2023 | 11/04/2023 | **11/06/2023** | 61,00 | 241,00 |
| **011c/2022** | **0311/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 2ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de ósmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto E5DES con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SETA PH TECHNOLOGY, S.L.** | **B-01.774.389** | **20/06/2022** | **Prórroga** | 04/05/2023 | 30/03/2023 | **18/05/2023** | 49,00 | 325,00 |
| **017b/2022** | **0080/2022** | **Suministro** | Adenda 1 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA  BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **SARA** | **SARA** | **775.000,00 €** | **775.000,00 €** | **0,00 €** | **VINCI TECHNOLOGIES, SAS** | **FR86689801686** | **07/09/2022** | **Prórroga** | 20/09/2022 | 20/09/2022 | **31/07/2023** | 40,00 | 313,00 |
| **023d/2021** | **0348/2021 bis** | **Obras** | Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica “Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)”, de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.867.561,31 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE** | **A-07088206** | **13/08/2021** | **Prórroga** | **16/03/2023** | **16/03/2023** | **31/08/2023** | 168,00 | 168,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **021b/2022** | **0017/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 1ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.** | **B-85586626** | **14/10/2022** | **Prórroga** | 26/05/2023 | 26/05/2023 | **07/07/2023** | 41,00 | 253,00 |
| **001e/2022** | **0205/2021 LOTE 2** | **Obras** | Adenda 4ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AM:Abierto Crit múltiples** | **NO SARA** | **522.494,87 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.** | **A-46146387** | **07/12/2021** | **Prórroga** | 05/06/2023 | 01/07/2023 | **30/08/2023** | 60,00 | 548,00 |
| **008e/2022** | **0205/2021 BIS** | **Obras** | 4ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.089.310,00 €** | **117.524,17 €** | **8.226,69 €** | **ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.** | **B73089542** | **16/02/2022** | **Modificado** | 05/06/2023 | 06/06/2023 | **30/08/2023** | 61,00 | 545,00 |
| **002d/2022** | **0057/2021** | **Obras** | Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **418.137,41 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)** | **U67656017** | 03/12/2021 | **Prórroga** | 26/12/2022 | 01/01/2023 | **30/06/2023** | 180,00 | 527,00 |
| **001b** | **0567/2022 Lote 1** | **Obras** | Adenda 1ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al  Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **307.004,70 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.** | **A-76624345** | **03/01/2023** | **Prórroga** | 16/06/2023 | 20/06/2023 | **15/09/2023** | 87,00 | 238,00 |
| **019d/2019** | **0184/2019** | **Servicios** | Adenda 3ª Servicio de auditoría externa de las cuentas anuales del ITC, S.A. y auditorías de proyectos, para los ejercicios contables 2019,2020 y 2021. | **AM:Abierto Crit múltiples** | **NO SARA** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **CYO CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P** | **B-11406766** | **17/10/2019** | **Prórroga** | 29/06/2023 | 01/07/2023 | **31/08/2023** | 61,00 | 1461,00 |
| **015b/2022** | **1108/2021** | **Suministro** | Adenda 1ª al Contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE, | **Abierto SARA** | **SARA** | **240.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **H2GREEM GLOBAL SOLUTIONS, S.L.** | **B01646652** | **11/08/2022** | **Prórroga** | 15/06/2023 | 20/06/2023 | **21/07/2023** | 31,00 | 335,00 |
| **002e/2022** | **0057/2021** | **Obras** | Adenda 4ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **418.137,41 €** | **0,00 €** |  | **MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)** | **U67656017** | 03/12/2021 | **Prórroga** | 28/06/2023 | 01/07/2023 | **30/09/2023** | 91,00 | 622,00 |
| **015f/2021** | **0009/2021 lote 1 Adenda 5ª** | **Obras** | Adenda 5º al contrato de Obra de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica en autoconsumo con baterías en la piscina municipal de Hermigua (La Gomera) (Lote nº1). | **AS:Abierto simplificado** | **300.249,17 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |  | **ELECTRIMEGA, S.L.U.** | **B-76210632** | **17/05/2021** | **Prórroga** | 29/12/2022 | 01/01/2023 | **30/07/2023** | 156,00 | 731,00 |
| **25c/21** | **0152/2020** | **Servicios** | Servicios de limpieza en varios centros del ITC, S.A., en la Comunidad Autonoma de Canarias | **AS:Abierto simplificado** | **SARA** | **926.702,26 €** | **363.485,00 €** | **NO** | **SERVICIOS AUXILIARES DE**  **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.** | **B- 47037577** | **17/08/2021** | **Prórroga** | 18/08/2023 | **01/10/2023** | **30/09/2024** | 366,00 | 1.096,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21c/22** | **0017/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 2ª “Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.** | **B-85586626** | **14/10/2022** | **Prórroga** | 05/07/2023 | 08/07/2023 | **07/08/2023** | 31,00 | 284,00 |
| **14b/22** | **1165/2021 lote 3** | **Servicios** | Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia  de Seguridad y Salud de las obras de los lotes 1 y 2. | **AS:Abierto**  **simplificado** | **NO SARA** | **14.500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DAVID SANTANA JIMENEZ** | **54068845-P** | **01/08/2022** | **Modificado** | 10/07/2023 | 10/07/2023 | **17/05/2024** | **N/A** | **N/A** |
| **006b** | **0645/2022 lote 2** | **Servicios** | Adenda 1ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **7.500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ** | **54068845-P** | **11/01/2023** | **Modificado** | 10/07/2023 | 25/01/2023 | **24/07/2023** | **N/A** | **N/A** |
| **016b** | **0914,1453/2022**  **Lote 3** | **Servicios** | Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud(Lote 3), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA  BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de  la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **6.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ** | **54068845-P** | **16/03/2023** | **Modificado** | 10/07/2023 | 10/07/2023 | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **011c/21** | **0153/2020 bis** | **Servicios** | Adenda 2 Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo  (Santa Lucía). | **A: Abierto no SARA** | **693.091,89 €** | **276.999,42 €** | **19.389,96 €** | **0,00 €** | **EULEN SEGURIDAD, S.L.** | **A-28369395** | **03/05/2021** | **Prórroga** | 01/06/2023 | 01/06/2023 | **31/12/2024** | 579,00 | 1.308,00 |
| **025b/2022** | **0725/2022 lote 2** | **Suministro** | ADENDA 1º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **360.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.** | **B84964006** | **02/11/2022** | **Prórroga** | 05/06/2023 | 09/06/2023 | **29/09/2023** | 113,00 | 325,00 |
| **12b/2022** | **1165/2021 lote 1** | **Obras** | Adenda 1ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de  un sistema de producción eólica (REACT-EU). | **AS:Abierto**  **simplificado** | **NO SARA** | **463.221,41 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y**  **OBRAS, S.A.** | **A-07088206** | **01/08/2022** | **Prórroga** | 15/05/2023 | 18/05/2023 | **16/10/2023** | 151,00 | 424,00 |
| **13b/22** | **1165/2021 lote 2** | **Obras** | Adenda 1º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **280.460,48 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.** | **A-07088206** | **01/08/2022** | **Prórroga** | 13/01/2023 | 18/01/2023 | **15/05/2023** | 117,00 | 270,00 |
| **13c/22** | **1165/2021 lote 2** | **Obras** | Adenda 2º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **280.460,48 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.** | **A-07088206** | **01/08/2022** | **Prórroga** | 12/05/2023 | 16/05/2023 | **31/10/2023** | 168,00 | 438,00 |
| **22b/22** | **0726,0727/2022**  **lote 1** | **Suministro** | Adenda 1ª al Contrato de Suministro de un autobús eléctrico equipado con pila de combustible de hidrógeno (lote 1) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA,  con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la  respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **Abierto SARA** | **SARA** | **700.000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES IMPORTADOR CANARIAS, S.L.U.** | **B35678341** | **10/10/2022** | **Prórroga** | 27/06/2023 | 03/07/2023 | **15/09/2023** | 74,00 | 344,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15b** | **0914,1453/22 Lote**  **2** | **Suministro** | Adenda 1ª al contrato de Suministro e instalación de un grupo electrógeno de biodiesel (Lote 2), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **33.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **MAQUINAS OPEIN, S.L.U.** | **B-76274075** | **16/03/2023** | **Prórroga** | 23/06/2023 | **30/06/2023** | **02/10/2023** | 94,00 | 215,00 |
| **021c/2022** | **0017/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 2ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.** | **B-85586626** | **14/10/2022** | **Prórroga** |  | 08/07/2023 | **13/10/2023** | 97,00 | 180,00 |
| **26b/22** | **0728/2022** | **Suministro** | Adenda 1ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **Abierto SARA** | **SARA** | **505.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.** | **A-60101912** | **07/11/2022** | **Prórroga** | 07/08/2023 | 17/08/2023 | **13/10/2023** | 57,00 | 330,00 |
| **021d/2022** | **0017/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 3ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.** | **B-85586626** | **14/10/2022** | **Prórroga** | 07/08/2023 | 08/07/2023 | **13/10/2023** | 66,00 | 350,00 |
| **27b/22** | **0615/2022** | **Suministro** | Adenda 1ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO  (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **290.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.** | **B-30835334** | **04/11/2022** | **Prórroga** | 14/07/2023 | 22/07/2023 | **29/09/2023** | 69,00 | 311,00 |
| **5b/22** | **0645/2022 lote 1** | **Obras** | Adenda 1ª Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **417.421,65 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.** | **A-76624345** | **11/01/2023** | **Prórroga** | 01/08/2023 | 02/08/2023 | **15/11/2023** | 105,00 | 285,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **006c** | **0645/2022 lote 2** | **Servicios** | Adenda 2ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **7.500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ** | **54068845-P** | **11/01/2023** | **Modificado** | 03/08/2023 | 03/08/2023 | **N/A** | N/A | N/A |
| **3b/23** | **0865/2022** | **Suministro** | Adenda 1º del contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE  POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **SARA** | **SARA (ISP)** | **280.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION, S.L.** | **B-66328204** | **22/12/2022** | **Prórroga** | 10/08/2023 | 21/08/2023 | **31/10/2023** | 42,00 | 254,00 |
| **18b/ 22** | **0565/2022** | **Obras** | “Obras de construcción de una planta desaladora experimental de  2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y  verificación de rendimientos y redacción de Proyecto”, en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU  O.E.20.1.4 “Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde”, del instrumento Europeo de Recuperación “NEXT  GENERATION EU”, (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014- 2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **2.119.087,73 €** | **129.057,09 €** | **0,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES,**  **S.A.U. y ELMASA TECONOLOGÍA DEL AGUA,**  **S.A.U, UTE** | **U-724.373.312** | **05/09/2022** | **Prórroga** | 22/05/2023 | 31/05/2023 | **11/09/2023** | 103,00 | 159,00 |
| **13b** | **0684/2022** | **Suministro** | Adenda 1ª al contrato de “Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)”, en el marco del Proyecto de consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA.** | **560.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DEMEDENES, S.L.** | **B-85586626** | **23/03/2023** | **Prórroga** | 03/04/2023 | 13/09/2023 | **15/11/2023** | 63,00 | 226,00 |
| **28b/21** | **0107/2021** | **Servicios** | Adenda 1 (por un año) de Servicios de auxiliares de recepción para varios centros del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, conforme a la Disposición Adicional 4ª de la LCSP | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **178.732,71 €** | **45.817,18 €** | **3.207,20 €** | **LABORSORD, S.L** | **B-38501292** | **02/09/2021** | **Prórroga** | 30/09/2023 | 01/10/2023 | **30/09/2024** | 365,00 | 1.095,00 |
| **14b/23** | **0914,1453/22 Lote**  **1** | **Obras** | Adenda 1ª Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red (Lote 1), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **354.154,54 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SFERA SOLUTIONS AND SERVICES, S.L.** | **B-35908482** | **16/03/2023** | **Prórroga** | 28/08/2023 | **05/09/2023** | **13/10/2023** | 37,00 | 250,00 |
| **22b/23** | **1432/2022 lote 1** | **Suministro** | Adenda 1ª cto Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500/M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Lote 1: Suministro de conjunto de electrobomba sumergible, cable  eléctrico y ánodos de sacrificio | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **45.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.U.** | **A35523026** | **23/05/2023** | **Prórroga** | **28/08/2023** | **08/09/2023** | **15/12/2023** | 98,00 | 203,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18b/23** | **0866/2022** | **Suministro** | Adenda 1º al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE  POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de  COVID-19 | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **213.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SETA PH TECHNOLOGY, S.L.** | **B-01774389** | **23/03/2023** | **Prórroga** | 04/09/2023 | 11/09/2023 | **30/11/2023** | 80,00 | 233,00 |
| **24b/23** | **1432/2022 lote 3** | **Suministro** | Adenda 1ª al contrato de Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500/M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Lote 3: Suministro de siete caudalímetros electromagnéticos | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **28.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DISTRIBUCIONES ARCHILE, S.A.** | **A38752952** | **11/05/2023** | **Prórroga** | 12/09/2023 | 14/09/2023 | **31/10/2023** | 47,00 | 166,00 |
| **24b/23** | **0725/2022 lote 1** | **Suministro** | Adenda 1ª al contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado (lote 1) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con  cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la  pandemia de COVID-19 | **SARA** | **SARA** | **600.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **IDROENERGY,S.P.A** | **859650491** | **02/11/2022** | **Prórroga** | 17/07/2023 | 15/08/2023 | **29/09/2023** | 45,00 | 318,00 |
| **001c/23** | **0567/2022 Lote 1** | **Obras** | Adenda 2ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al  Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **307.004,70 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.** | **A-76624345** | **03/01/2023** | **Prórroga** | 13/09/2023 | 16/09/2023 | **31/10/2023** | 45,00 | 283,00 |
| **27c/22** | **0615/2022** | **Suministro** | Adenda 2ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO  (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **290.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.** | **B-30835334** | **04/11/2022** | **Prórroga** | 27/09/2023 | 30/09/2023 | **31/10/2023** | 31,00 | 342,00 |
| **025b/2022** | **0725/2022 lote 2** | **Suministro** | ADENDA 2º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **360.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.** | **B84964006** | **02/11/2022** | **Prórroga** | 27/09/2023 | 30/09/2023 | **31/10/2023** | 32,00 | 357,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **021e/2022** | **0017/2022 bis** | **Suministro** | Adenda 4ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.** | **B-85586626** | **14/10/2022** | **Prórroga** | 11/10/2023 | 17/10/2023 | **31/10/2023** | 14,00 | 364,00 |
| **002f/2022** | **0057/2021** | **Obras** | Adenda 5ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **418.137,41 €** | **0,00 €** |  | **MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)** | **U67656017** | 03/12/2021 | **Prórroga** | 29/09/2023 | 01/10/2023 | **31/12/2023** | 91,00 | 713,00 |
| **001f/2022** | **0205/2021 LOTE 2** | **Obras** | Adenda 5ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AM:Abierto Crit múltiples** | **NO SARA** | **522.494,87 €** | **0,00 €** |  | **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.** | **A-46146387** | **07/12/2021** | **Prórroga** | 29/08/2023 | 31/08/2023 | **31/12/2023** | 122,00 | 670,00 |
| **008f/2022** | **0205/2021 BIS** | **Obras** | 5ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.089.310,00 €** | **0,00 €** | **59.597,64 €** | **ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.** | **B73089542** | **16/02/2022** | **Prórroga** | 29/08/2023 | 31/08/2023 | **31/12/2023** | 92,00 | 637,00 |
| **025d/2022** | **0725/2022 lote 2** | **Suministro** | ADENDA 3º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **360.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.** | **B84964006** | **02/11/2022** | **Prórroga** | 19/10/2023 | 01/11/2023 | **10/11/2023** | 10,00 | 367,00 |
| **12c/2022** | **1165/2021 lote 1** | **Obras** | Adenda 2ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema de producción eólica (REACT-EU). | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **463.221,41 €** | **0,00 €** | **450.588,10 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.** | **A-07088206** | **01/08/2022** | **Prórroga** | 13/10/2023 | 17/10/2023 | **20/11/2023** | 34,00 | 458,00 |
| **13d/22** | **1165/2021 lote 2** | **Obras** | Adenda 3º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **280.460,48 €** | **0,00 €** | **272.811,55 €** | **SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.** | **A-07088206** | **01/08/2022** | **Prórroga** | 16/10/2023 | 17/10/2023 | **20/11/2023** | 34,00 | 472,00 |
| **10b** | **1032/2022** | **Servicios** | Adenda 1 “Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)”, en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **40.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **WET INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.** | **B76315738** | **30/01/2023** | **Prórroga** | 15/05/2023 | 16/05/2023 | **31/10/2023** | 168,00 | 257,00 |
| **10c** | **1032/2022** | **Servicios** | Adenda 2 “Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)”, en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **40.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **WET INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.** | **B76315738** | **30/01/2023** | **Prórroga** | 30/10/2023 | 31/10/2023 | **30/11/2023** | 30,00 | 287,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **011d/2022** | **0311/2022 bis** | **Suministro** | 3º Adenda Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de ósmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto E5DES con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SETA PH TECHNOLOGY, S.L.** | **B-01.774.389** | **20/06/2022** | **Prórroga** | 12/05/2023 | 18/05/2023 | **15/09/2023** | 120,00 | 445,00 |
| **017c/2022** | **0080/2022** | **Suministro** | Adenda 2 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA  BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **SARA** | **SARA** | **775.000,00 €** | **775.000,00 €** | **0,00 €** | **VINCI TECHNOLOGIES, SAS** | **FR86689801686** | **07/09/2022** | **Prórroga** | 31/07/2023 | 21/06/2023 | **16/10/2023** | 117,00 | 389,00 |
| **001d/23** | **0567/2022 Lote 1** | **Obras** | Adenda 3ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al  Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **307.004,70 €** | **0,00 €** | **17.850,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.** | **A-76624345** | **03/01/2023** | **Prórroga** | 31/10/2023 | 01/11/2023 | **15/12/2023** | 44,00 | 327,00 |
| **18c/23** | **0866/2022** | **Suministro** | Adenda 2º al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE  POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de  COVID-19 | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **213.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SETA PH TECHNOLOGY, S.L.** | **B-01774389** | **23/03/2023** | **Prórroga** | PTE | 01/12/2023 | **26/12/2023** | 26,00 | 259,00 |
| **5c/22** | **0645/2022 lote 1** | **Obras** | Adenda 2ª Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **417.421,65 €** | **0,00 €** | **25.060,00 €** | **CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.** | **A-76624345** | **11/01/2023** | **Prórroga** | 15/11/2023 | 16/11/2023 | **15/12/2023** | 30,00 | 315,00 |
| **19b/23** | **1101/2022**  **LOTE 1** | **Obras** | Adenda 1ª de contrato de Obra para la consolidación de las infraestructuras del área de desarrollo tecnológico-industrial del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en las instalaciones de Pozo Izquierdo (Lote 1) y, Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (Lote 2)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO  (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la  respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **1.671.201,59 €** | **0,00 €** | **79.580,15 €** | **LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES** | **A-35069863** | **15/05/2023** | **Prórroga** | 24/11/2023 | 26/11/2023 | **26/12/2023** | 30,00 | 214,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18c/23** | **0866/2022** | **Suministro** | Adenda 2ª al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE  POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de  COVID-19 | **A: Abierto no SARA** | **NO SARA** | **213.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **SETA PH TECHNOLOGY, S.L.** | **B-01774389** | **23/03/2023** | **Prórroga** | 28/11/2023 | 01/12/2023 | **26/12/2023** | 26,00 | 259,00 |
| **13c** | **0684/2022** | **Suministro** | Adenda 2ª al contrato de “Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)”, en el marco del Proyecto de consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **560.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **DEMEDENES, S.L.** | **B-85586626** | **23/03/2023** | **Prórroga** | 15/11/2023 | 15/11/2023 | **26/12/2023** | 41,00 | 267,00 |
| **047b** | **0568,1100/2022 L2** | **Suministro** | 1º Adenda al Suministro con instalación de mobiliario de laboratorio (Lote nº 2) en el marco del proyecto BLUEACT”, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **293.929,20 €** | **218.900,00 €** | **0,00 €** | **ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA** | **A28476547** | **16/08/2023** | **Prórroga** | 05/12/2023 | 12/12/2023 | **29/12/2023** | 17,00 | 102,00 |
| **35b** | **0157 2023** | **Suministro** | Adenda 1ª al contrato de Suministro, ingeniería de detalle, programación del control y puesta en marcha del sistema de almacenamiento y cuadros de control y potencia”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO  (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la  respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **SARA** | **500.000,00 €** | **500.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **HYBRID ENERGY STORAGE SOLUTIONS. S.L.** | **B90366691** | **13/07/2023** | **Prórroga** | 11/12/2023 | 12/12/2023 | **29/12/2023** | 17,00 | 153,00 |
| **20b** | **0158/2023** | **Obras** | Adenda 1ª “Obra de estación de bombeo y redes de transporte de agua desalada y agua salmuera vinculadas a la desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **357.037,84 €** | **17.291,65 €** | **1.210,42 €** | **UTE BOMBEO Y REDES EDAM ITC** | **U-13693916** | **18/04/2023** | **Modificado** | 05/12/2023 | 05/12/2023 | **29/12/2023** | 24,00 | 177,00 |
| **18c/ 22** | **0565/2022** | **Obras** | Adenda 2ª de contrato “Obras de construcción de una planta desaladora experimental de 2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y verificación de rendimientos y redacción de Proyecto”, en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU O.E.20.1.4 “Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde”, del instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. | **AS:Abierto simplificado** | **NO SARA** | **2.119.087,73 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **UTE EDAM EXPERIMENTAL ITC** | **U-724373312** | **05/09/2022** | **Prórroga** | 22/05/2023 | **11/09/2023** | **28/12/2023** | 108,00 | 216,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **017d/2022** | **0080/2022** | **Suministro** | Adenda 3 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA  BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **SARA** | **SARA** | **775.000,00 €** | **775.000,00 €** | **0,00 €** | **VINCI TECHNOLOGIES, SAS** | **FR86689801686** | **07/09/2022** | **Prórroga** | 16/10/2023 | 16/10/2023 | **30/11/2023** | 45,00 | 434,00 |
| **26c/22** | **0728/2022** | **Suministro** | Adenda 2ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” | **Abierto SARA** | **SARA** | **505.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.** | **A-60101912** | **07/11/2022** | **Prórroga** | 12/10/2023 | 14/10/2023 | **13/12/2023** | 60 | 390 |
| **021e/ 2020** | **0472, 0473 Y**  **0517/2020** | **Suministro** | Adenda 4ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS. | **A: Abierto no SARA** | Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones.  Cambio de denominación social. | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.** | **A-88380035** | **03/11/2020** | **Prórroga** | 30/06/2023 | 30/06/2023 | **30/11/2023** | 153,00 | 1.116,00 |
| **021f/ 2020** | **0472, 0473 Y**  **0517/2020** | **Suministro** | Adenda 5ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS. | **A: Abierto no SARA** | Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones.  Cambio de denominación social. | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.** | **A-88380035** | **03/11/2020** | **Modificado** | 20/12/2023 | 20/12/2023 | **N/A** | N/A | N/A |
| **009b** | **0764/2022** | **Suministro** | Adenda 1ª “Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema contenerizado para el tratamiento de vertidos salinos a descarga líquida cero”, en el marco del Proyecto de Consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 | **Abierto SARA** | **SARA** | **300.000,00 €** | **243.400,00 €** | **17.038,00 €** | **ELÍAS JADRAQUE, S.A.** | **A-28745495** | **20/01/2023** | **Prórroga** | **03/09/2023** | **03/09/2023** | **27/12/2023** | 115,00 | 327,00 |

Y para hacerlo así constar, firmo el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria en la fecha de su firma digital.

# 42849494B GONZALO PIERNAVIEJA

(R: A35313170)

Firmado digitalmente por 42849494B GONZALO PIERNAVIEJA (R: A35313170)

Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0397/PUESTO

1/55682/28072023135336,

serialNumber=IDCES-42849494B, givenName=GONZALO, sn=PIERNAVIEJA IZQUIERDO, cn=42849494B GONZALO PIERNAVIEJA (R: A35313170), 2.5.4.97=VATES- A35313170, o=INSTITUTO TECNOLOGICO DE

CANARIAS SA, c=ES

Fecha: 2024.02.09 13:12:27 Z

**Gonzalo Piernavieja Izquierdo Apoderado**

**Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**